|  |  |
| --- | --- |
| Task Name | Duration |
| **Hệ thống COTECCONS** | **195 days** |
| Thiết kế Hệ thống | 22 days |
| Đặt hàng Thiết bị | 35 days |
| **Cài đặt Hệ Thống** | **194 days** |
| Cài đặt phần cứng | 7 days |
| **Cài đặt Cloud** | **110 days** |
| Cài đặt Cloud | 21 days |
| Cấu hình | 21 days |
| **Go Live Hệ thống** | **48 days** |
| Testing và Go live | 14 days |
| Mirage hệ thống CTC | 35 days |
| Thu hồi phần cứng cài đặt vào CTC Cloud | 35 days |
| **Hệ thống các công ty thành viên** | **250 days** |
| Thiết kế hệ thống | 10 days |
| **Go Live Hệ thống** | **35 days** |
| Mirage lên hệ thống | 21 days |
| Testing và Go Live | 14 days |
| Thu hồi phần cứng cài đặt vào CTC Cloud | 21 days |